

#### РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ**

**СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

**проекта постановления администрации**

**Сортавальского муниципального района**

«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы».

«04» октября 2018 г. № 51

**Основание для проведения экспертизы:** п.7 ч.2 статьи 9 федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ч.2 статьи 157 Бюджетного Кодекса РФ, п.7 статьи 7 Положения о контрольно-счетном комитете Сортавальского муниципального района, утвержденного Решением Совета Сортавальского муниципального района от 26.01.2012г. №232, подпункт 3 п.1 статьи 5 «Положения о бюджетном процессе в Сортавальском муниципальном районе», утвержденного Решением Совета Сортавальского муниципального района от 24.12.2015г. №171

Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств бюджета Сортавальского муниципального района в проекте постановления администрации Сортавальского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы».

Предмет экспертизы: проект постановления администрации Сортавальского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы».

Проект постановления администрации Сортавальского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» (далее – проект Постановления) с приложением «Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» (далее – Паспорт МП) представлен на экспертизу в Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального района (далее- Контрольно-счетный комитет) 01 октября 2018 года.

Контрольно-счетный комитет произвел экспертизу представленных МКУ «Недвижимость-ИНВЕСТ» документов по проекту Постановления.

Рассмотрены следующие материалы по указанному проекту:

1. Проект постановления администрации Сортавальского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы Сортавальского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» - на 1 л.

1. Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» - на 10 л.
2. Приложение 1 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях (далее- Приложение 1) – 1 л.
3. Приложение 2 Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» - 3 л.
4. Приложение 3 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» – 3 л.
5. План реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» -4л.

Рассмотрев указанные документы, Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального района пришел к следующим выводам:

1. В соответствии с абз.3 части 4.3 раздела 4 Стратегии социально-экономического развития Сортавальского муниципального района на период до 2025г., утвержденного решением Совета Сортавальского муниципального района от 21.06.2018г. №347 (далее – Стратегия), а также п.7 р.I Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района, утвержденного распоряжением администрации Сортавальского муниципального района от 18.09.2018г. №99 (далее – Порядок) представленный на экспертизу проект Муниципальной программы имеет срок реализации (2019-2023 годы) не менее 5 лет. Однако срок реализации Программы (2019-2023 годы) не соответствует сроку реализации указанной Программы в утвержденном перечне муниципальных программ Сортавальского муниципального района (2019-2025 годы).
2. ***Полнота раскрытия проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа***

В соответствии с пп.3 п.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 18.09.2018г. №99 (далее – Порядок), в текстовой части Паспорта МП раскрыта проблема на решение которой направлена муниципальная программа, а также приведен краткий прогноз с учетом реализации муниципальной программы.

1. ***Анализ целей, задач, конечных результатов и муниципальной программы (подпрограмм) и непосредственных результатов мероприятий.***

*3.1.Соответствие целей муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития Сортавальского муниципального района на период до 2025 года (далее – Стратегия).*

3.1.1.Согласно раздела 4.3. Стратегии, разработка муниципальных программ должна осуществляться в соответствии с системой основных направлений и приоритетов, целей и задач, определенных Стратегией. В разделе 4.3. Стратегии, Муниципальная программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» отсутствует.

3.1.2.Цель муниципальной программы – ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда и обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан соответствует стратегическим целям стратегического направления «Создание благоприятной среды проживания населения» по приоритету «Развитие жилищной сферы, коммунальной инфраструктуры, газификация района» - улучшение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание и эксплуатация коммунальной инфраструктуры.

3.2.*Соответствие целей программы поставленным в ней проблемам*

Цель муниципальной программы – «ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда и обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан», поставленная в программе соответствует поставленной проблеме.

3.3.*Конкретизация целей конечным результатом*

Цель муниципальной программы: ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда и обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан отражает конечный результат реализации программы.

*3.4.Являются ли задачи программы необходимыми и достаточными для достижения её цели*

Задача - доведение доли отремонтированного муниципального жилья до являются необходимыми и направлены на достижение цели - «ликвидация и реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда и обеспечение социальных гарантий в области жилищных прав граждан».

*3.5.* *Приведено ли обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов основных мероприятий за каждый год её реализации.*

В соответствии с п.6 Порядка, показатели результата отражают степень выполнения задач муниципальной программы.

3.6.*Учитывают ли целевые индикаторы и показатели результатов муниципальной программы показатели социально-экономического развития.*

Согласно табл.9 р.4.4 Стратегии, показателем социально-экономического развития является количество аварийного жилого фонда.

Данный показатель социально-экономического развития не учтен в муниципальной программе.

1. ***Анализ мероприятий проекта муниципальной программы****.*

4.1.*Приведены ли мероприятия, которые необходимо реализовать для достижения (решения) каждой из составляющих цели программы(подпрограммы), каждой из задач программы(подпрограммы).*

Муниципальная программы содержит мероприятия, которые необходимо реализовать для достижения цели подпрограммы.

4.2.*Соответствуют ли программные мероприятия целям и задачам программы.*

Мероприятия программы (Таблица №2) соответствуют целям и задачам муниципальной программы. В нарушение пп.7 п.9 Раздела 2 Порядка в Приложении №2 отсутствуют значения по графам «последствия нереализации основного мероприятия» и «связь с показателями результатов программы». Кроме того, наименование графы 7 и 8 Приложения №2 к Программе не соответствуют наименованию графы 7 и 8 Таблицы №2 к Порядку.

4.3.*Конкретны ли программные мероприятия (ясны ли виды и объемы работ) и их непосредственные результаты.*

Мероприятия программы конкретны содержат значение конечного результата (достижение цели в количественном и (или) качественном выражении на дату окончания).

4.4.*Имеется ли финансово-экономическое обоснование расходов, необходимых для реализации Программы (с указанием источников финансирования*)

Расходы на реализацию Программы имеют финансово-экономического обоснование.

При проверке финансово-экономического обоснования (раздел 4. Программы) установлена ошибка, приведшая к неверному определению финансового обеспечения программы по этапу 2021 года и как следствие общего объема финансового обеспечения программы.

Так, при определении средней рыночной стоимости работ по этапу 2021 года по объекту «квартира №5т п. Заозерный, ул. Центральная, д.13» в расчет принята стоимость по коммерческому предложению ООО «Домострой» в сумме 198,0 тыс. руб., однако стоимость работ по указанному объекту в коммерческом предложение ООО «Домострой» составляет 205,5 тыс. руб. Неверное отражение в расчете стоимости работ по объекту привело к неверному определению средней рыночной стоимости работ по объекту -205,5 тыс. руб. вместо 208,0 тыс. руб., а также неверному определению стоимости работ по этапу 2021 года - 254,2 тыс. руб. вместо 256,7 тыс. руб. и неверному определению общих расходов на реализацию программы -2 503,6 тыс. руб. вместо 2 506,1 тыс. руб.

В Приложении №3 по основным мероприятиям, в графах 4,5,6,7 отсутствует информация о кодах бюджетной классификации.

1. Паспорт муниципальной программы составлен по форме, согласно Приложению №1 к Порядку.
2. В нарушение пп.10 п.9 Раздела 2 Порядка в Программе отсутствует схема управления и контроля.
3. **Обобщение выводов и замечаний:**
4. Срок реализации Программы (2019-2023 годы) не соответствует сроку реализации указанной Программы в утвержденном перечне муниципальных программ Сортавальского муниципального района (2019-2025 годы).
5. В разделе 4.3. Стратегии, Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» отсутствует.
6. Согласно табл.9 р.4.4 Стратегии, показателем социально-экономического развития является количество аварийного жилого фонда. Данный показатель социально-экономического развития не учтен в муниципальной программе.
7. В нарушение пп.7 п.9 Раздела 2 Порядка в Приложении №2 отсутствуют значения по графам «последствия нереализации основного мероприятия» и «связь с показателями результатов программы». Кроме того, наименование графы 7 и 8 Приложения №2 к Программе не соответствуют наименованию графы 7 и 8 Таблицы №2 к Порядку.
8. При проверке финансово-экономического обоснования (раздел 4. Программы) установлена ошибка, приведшая к неверному определению финансового обеспечения программы по этапу 2021 года и как следствие общего объема финансового обеспечения программы.
9. В Приложении №3 по основным мероприятиям, в графах 4,5,6,7 отсутствует информация о кодах бюджетной классификации.
10. В нарушение пп.10 п.9 Раздела 2 Порядка в Программе отсутствует организационная схема управления и контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального района, проверив представленные МКУ «Недвижимость-НВЕСТ» документы по проекту Постановления администрации Сортавальского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Сортавальского муниципального района на 2019-2023 годы» выражает независимое мнение о необходимости рассмотрения разработчиком программы замечаний, изложенных в заключении и внесения изменений в проект программы.

И.о. председателя

Контрольно-счетного комитета

Сортавальского муниципального района Н.В. Мангушева