
#### РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ**

**СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

 **проекта постановления администрации**

**Хелюльского городского поселения**

«Об утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Хелюльском городском поселении на 2021-2023 годы»

«18» января 2021г. №3

**Основание для проведения экспертизы:** п.7 ч.2 статьи 9 федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ч.2 статьи 157 Бюджетного Кодекса РФ, п.7 статьи 7 Положения о контрольно-счетном комитете Сортавальского муниципального района, утвержденного Решением Совета Сортавальского муниципального района от 26.01.2012г. №232, подпункт 7 п.1.2 Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа Сортавальского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетному комитету Сортавальского муниципального района

Цель экспертизы : оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств бюджета Хелюльского городского поселения в постановлении администрации Хелюльского городского поселения «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Хелюльском городском поселении на 2021-2023 годы».

**Предмет экспертизы :** проект постановления администрации Хелюльского городского поселения «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Хелюльском городском поселении на 2021-2023 годы».

Проект постановления администрации Хелюльского городского поселения «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Хелюльском городском поселении на 2021-2023 годы» (далее –Проект постановления) с приложением «Паспорт Ведомственной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Хелюльском городском поселения на 2021-2023 годы» (далее – Паспорт ВЦП) представлен на экспертизу в Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального района (далее- Контрольно-счетный комитет) 13 ноября 2020 года.

Контрольно - счетный комитет произвел экспертизу представленных Администрацией Хелюльского городского поселения документов по Проекту постановления.

Рассмотрены следующие материалы по указанному проекту:

1. Проект постановления - на 1 л.

2. Паспорт ВЦП - на 9л.

Рассмотрев указанные документы, Контрольно - счетный комитет пришел к следующим выводам:

1. Полномочия по установлению расходного обязательства подтверждены.
2. Табличная часть Паспорта ВЦП составлена не по форме согласно Приложению 1 к Порядку разработки, формирования, реализации ведомственных целевых программ и проведения оценки эффективности ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации Хелюльского городского поселения №10 от 24.02.2014г. (далее- Порядок).
3. В соответствии с п.9 Порядка, проект ВЦП составлен на срок 3 года.
4. В разделе 1. «Характеристика проблемы и необходимость её решения программными методами» подробно изложена проблема недостаточности развития транспортной сети в Росси, но в нарушение пп (а), п.11 Порядка, отсутствует оценка состояния дорог местного значения в границах Хелюльского городского поселения.
5. Цели программы, изложенные в р.2 «Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели» текстовой части Паспорта ВЦП не соответствуют основной цели, приведенной в табличной части паспорта ВЦП. Кроме того, достижение цели, приведенной в текстовой части паспорта ВЦП «обеспечение сохранности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием» не является реалистичной, т.к. в границах Хелюльского поселения отсутствуют дороги местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием.
6. Задачи, изложенные в р.2 «Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели» текстовой части Паспорта ВЦП не соответствуют задачам, приведенной в табличной части паспорта ВЦП. Задача, поставленная в текстовой части паспорта ВЦП «сформировать и создать сеть автомобильных дорог с твердым покрытием до необходимой потребности для обеспечения транспортной доступности на территории поселения» не соответствует требованиям федерального законодательства, т.к. дороги должно соответствовать нормам, установленным техническими регламентами.
7. В приложении «Перечень мероприятий муниципальной программы» (Приложение к **ВЦП**) планируется мероприятие с целью достижения задачи «Обеспечение гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения», которая не приведена ни в табличной, ни в текстовой частях паспорта ВЦП.
8. Отсутствуют мероприятия, реализация которых позволит решить задачи, поставленные в текстовой части паспорта ВЦП.
9. В нарушение пп (б) п.11 Порядка, отсутствуют конкретные, измеряемые, количественные целевые показатели, и увязка их с конкретными мероприятиями программы.
10. В нарушение пп (г) п.11 в разделе «Объем и источники финансирования Программы», отсутствует обоснование заложенных объемов.
11. В нарушение пп (ж) п.11 Порядка, представленный проект паспорта ВЦП не содержит раздела «Оценка эффективности расходования бюджетных средств», в котором должны быть приведены плановые показатели эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.
12. В нарушение пп(и) п.11 Порядка, представленный проект паспорта ВЦП не содержит раздела «Описание механизмов мониторинга реализации программы администратором ВЦП». Ввиду того, что в Программе отсутствуют измеряемые, количественные индикаторы, а мероприятия не привязаны к конкретному сроку исполнения, осуществление мониторинга реализации Программы ставится под сомнение, что в свою очередь может негативно сказаться на своевременном исполнении запланированных мероприятий.

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Табличная часть Паспорта ВЦП составлена не по форме согласно Приложению 1 к Порядку разработки, формирования, реализации ведомственных целевых программ и проведения оценки эффективности ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации Хелюльского городского поселения №10 от 24.02.2014г. (далее- Порядок);
2. В разделе 1. «Характеристика проблемы и необходимость её решения программными методами» подробно изложена проблема недостаточности развития транспортной сети в Росси, но в нарушение пп (а), п.11 Порядка, отсутствует оценка состояния дорог местного значения в границах Хелюльского городского поселения.
3. Цели программы, изложенные в р.2 «Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели» текстовой части Паспорта ВЦП не соответствуют основной цели, приведенной в табличной части паспорта ВЦП. Кроме того, достижение цели, приведенной в текстовой части паспорта ВЦП «обеспечение сохранности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием» не является реалистичной, т.к. в границах Хелюльского поселения отсутствуют дороги местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием.
4. Задачи, изложенные в р.2 «Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели» текстовой части Паспорта ВЦП не соответствуют задачам, приведенной в табличной части паспорта ВЦП. Задача, поставленная в текстовой части паспорта ВЦП «сформировать и создать сеть автомобильных дорог с твердым покрытием до необходимой потребности для обеспечения транспортной доступности на территории поселения» не соответствует требованиям федерального законодательства, т.к. дороги должно соответствовать нормам, установленным техническими регламентами.
5. В приложении «Перечень мероприятий муниципальной программы» (Приложение к **ВЦП**) планируется мероприятие с целью достижения задачи «Обеспечение гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения», которая не приведена ни в табличной, ни в текстовой частях паспорта ВЦП.
6. Отсутствуют мероприятия, реализация которых позволит решить задачи, поставленные в текстовой части паспорта ВЦП.
7. В нарушение пп (б) п.11 Порядка, отсутствуют конкретные, измеряемые, количественные целевые показатели, и увязка их с конкретными мероприятиями программы.
8. В нарушение пп (г) п.11 в разделе «Объем и источники финансирования Программы», отсутствует обоснование заложенных объемов.
9. В нарушение пп (ж) п.11 Порядка, представленный проект паспорта ВЦП не содержит раздела «Оценка эффективности расходования бюджетных средств», в котором должны быть приведены плановые показатели эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.
10. В нарушение пп(и) п.11 Порядка, представленный проект паспорта ВЦП не содержит раздела «Описание механизмов мониторинга реализации программы администратором ВЦП». Ввиду того, что в Программе отсутствуют измеряемые, количественные индикаторы, а мероприятия не привязаны к конкретному сроку исполнения, осуществление мониторинга реализации Программы ставится под сомнение, что в свою очередь может негативно сказаться на своевременном исполнении запланированных мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Контрольно-счетный комитет, проверив представленные Администрацией Хелюльского поселения документы по Проекту постановления выражает независимое мнение о необходимости рассмотрения разработчиком программы замечаний, изложенных в заключении и внесения изменений в проект программы.

Председатель

Контрольно-счетного комитета Н.А. Астафьева