РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

проекта муниципальной

«программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа»

«11» февраля 2026г.                                                                                          №3

Основание для проведения экспертизы: п.7 ч.2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.7 статьи 8.1. Положения о контрольно-счетном комитете Сортавальского муниципального округа, утвержденного Решением Совета Сортавальского муниципального округа от 10.12.2024г. №56.

Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств бюджета Сортавальского муниципального округа в проекте муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа».

Предмет экспертизы: проект муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа».

Проект Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа» (далее –Программа) представлен на экспертизу в Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального округа (далее- Контрольно-счетный комитет) 30 января 2026 года.

Контрольно - счетный комитет произвел экспертизу представленного проекта Программы. Рассмотрены следующие материалы по указанному проекту:

- Проект Постановления Администрации Сортавальского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа» на 1 листе;

- Паспорт Программы - на 4 л.;

- Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (далее Приложение №1) – 3л.;

- Приложение 2 к муниципальной программе «Информация об основных мероприятиях муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа» (далее Приложение №2) – 3л.;

- Приложение 3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа» (далее Приложение №3) - 2л.;

- Приложение 4 к реализации муниципальной программы «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа» (далее Приложение №4) – 2л.;

Рассмотрев указанные документы, Контрольно - счетный комитет пришел к следующим выводам:

- В пункте 2 проекта Постановления и в наименовании органа, издавшего Постановление необходимо заменить слово «район» на слово «округ».

- Проект Программы, разработан с нарушением срока, установленного п.3.3. Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа, утвержденного Постановлением администрации Сортавальского муниципального округа от 31.03.2025г. № 77 (далее - Порядок), и представлен в Контрольно-счетный комитет с нарушением срока, установленного Порядком составления проекта бюджета Сортавальского муниципального округа, утвержденного Постановлением Администрации Сортавальского муниципального округа от 28.06.2025г. №147.

- Проект Программы разработан в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным Распоряжение администрации Сортавальского муниципального округа от 29 августа 2025г. № 1607 (далее Перечень муниципальных программ).

- Полномочия по установлению расходных обязательств подтверждены.

- Паспорт Программы соответствует форме согласно Приложению №1 к Порядку.

- В Разделе 1 Программы дана общая характеристика сферы реализации Программы, описано содержание проблемы. Проанализировав информацию, содержащуюся в Разделе 1 Программы Контрольно-счетный комитет, рекомендует в абзаце 1 Раздела 1 слово «район» на слово «округ».

- Цель Программы отражает планируемый конечный результат решения проблемы посредством реализации муниципальной Программы.

- Сроки реализации Программы в паспорте Программы (2026-2030 годы) не соответствуют срокам реализации в наименовании Приложения №1 к Программе (2025-2030).

- Наименование муниципальной программы в Приложении №1 не соответствует наименованию муниципальной программы.

- Задачи Программы, отраженные в паспорте Программы способствуют достижению поставленной цели, но задачи, отраженные в паспорте Программы, не соответствуют задачам, отраженным в Приложении №2 к Программе. В абзаце 5 Раздела 2 Программы (Задача №2) слово «район» заменить на слово «округ».

- В приложении №2 к Программе приведен перечень мероприятий Программы с определением ответственных исполнителей. Единственным исполнителем мероприятий является Администрация СМО. Мероприятия соисполнителем которых является МКУ «Н-ИНВЕСТ» отсутствуют (согласно паспорту Программы, соисполнителем программы является МКУ «Н-ИНВЕСТ).

- В паспорте Программы определены два конечных результата Программы. Конечные результаты, а паспорте Программы не соответствуют конечным результатам в разделе 4 Программы.

- Числовые значения конечных результатов в Приложении №1 к Программе не соответствуют значениям конечных результатов в паспорте Программы.

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренному Решением о бюджете Сортавальского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

- В нарушение п. 2.14 Порядка, в разделе 8 Программы «Организационная схема управления и контроль» отсутствует распределение обязанностей и ответственности между ответственным исполнителем и соисполнителем Программы.

Выявленные нарушения и недостатки

- Проект Программы, разработан с нарушением срока, установленного п.3.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа, утвержденного Постановлением администрации Сортавальского муниципального округа от 31.03.2025г. № 77, и представлен в Контрольно-счетный комитет с нарушением срока, установленного Порядком составления проекта бюджета Сортавальского муниципального округа, утвержденного Постановлением Администрации Сортавальского муниципального округа от 28.06.2025г. №147;

- В пункте 2 проекта Постановления и в наименовании органа, издавшего Постановление, слово «район» необходимо заменить на слово «округ».

- В Разделе 1 Программы, в абзаце 1 Раздела 1 слово «район» необходимо заменить на слово «округ».

- Сроки реализации Программы в паспорте Программы (2026-2030 годы) не соответствуют срокам реализации в наименовании Приложения №1 к Программе (2025-2030).

- Наименование Программы в Приложении №1 не соответствует наименованию муниципальной программы.

- Задачи Программы, отраженные в паспорте Программы, не соответствуют задачам, в Приложении №2 к Программе.

- В абзаце 5 Раздела 2 Программы (Задача №2) слово «район» заменить на слово «округ».

- В приложении №2 к Программе приведен перечень мероприятий Программы с определением ответственных исполнителей. Единственным исполнителем мероприятий является Администрация СМО. В приложении №2 мероприятия, соисполнителем которых является МКУ «Н-ИНВЕСТ» отсутствуют (согласно паспорту Программы, является МКУ «Н-ИНВЕСТ- соисполнитель программы).

- Конечные результаты Программы в паспорте Программы не соответствуют конечным результатам в разделе 4 Программы.

- Числовые значения конечных результатов в Приложении №1 к Программе не соответствуют значениям конечных результатов в паспорте Программы.

- В разделе 8 Программы «Организационная схема управления и контроль» в нарушение п. 2.14 Порядка, отсутствует распределение обязанностей и ответственности между ответственным исполнителем и соисполнителем Программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетный комитет Сортавальского муниципального округа, предлагает:

- Проекты Муниципальных программ разрабатывать с соблюдением срока, установленного п.3.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа, утвержденного Постановлением администрации Сортавальского муниципального округа от 31.03.2025г. № 77.

- Внести изменения в проект Постановления администрации об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Сортавальского муниципального округа». В пункте 2 проекта и в наименовании органа, издавшего Постановление, слово «район» заменить на слово «округ».

- В Разделе 1 Программы, в абзаце 1 Раздела 1 слово «район» заменить на слово «округ».

- Сроки реализации Программы в наименовании Приложения №1 к Программе (2025-2030) привести в соответствие со сроками реализации в паспорте Программы (2026-2030 годы).

- Наименование Программы в Приложении №1 привести в соответствие с наименованием муниципальной программы.

- Задачи Программы, отраженные в паспорте Программы, привести в соответствие с задачами в Приложении №2 к Программе.

- В абзаце 5 Раздела 2 Программы (Задача №2) слово «район» заменить на слово «округ».

- Приложение №2 дополнить мероприятиями, соисполнителем которых является МКУ «Н-ИНВЕСТ».

- Конечные результаты Программы в паспорте Программы привести в соответствие с конечными результатами в разделе 4 Программы.

- Числовые значения конечных результатов в Приложении №1 к Программе привести в соответствие со значениями конечных результатов в паспорте Программы.

- В соответствие п. 2.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа, утвержденного Постановлением администрации Сортавальского муниципального округа от 31.03.2025г. № 77, раздел 8 Программы «Организационная схема управления и контроль» дополнить распределением обязанностей и ответственности между ответственным исполнителем и соисполнителем Программы.

Председатель

Контрольно-счетного комитета                  			Н.В. Мангушева